《设备处置现场管理办法》

1、安全规定

1.1  受让方必须向转让方提供所有作业和管理人员的身份证复印件备案，凭证进出厂门。并明确各作业人员的安全责任，以便转让方和产权交易所备查。

1.2  搬运装车作业过程中受让方必须安排专人负责安全监管，受让方进场作业必须遵守安全生产法规，摸清各类设备和作业环境(高空作业环境、厂房设施安全、吊顶安全、车间地沟和吊顶上积花易燃物等)的安全要素，特种作业必须持证上岗，采取有效的作业安全防护和防火措施，负责工作环境和作业人员安全，拆解搬运等作业发生的所有的安全、防火及治安等均由受让方负全部责任。受让方必须与转让方另行签订《外来施工安全协议》。

1.3  拆解装运过程中的安全措施和管控由受让方全面负责，并承担全部责任，如发生安全事故一切责任和损失均由受让方负责。

1.4  工厂已断电断水，转让方不负责供水和供电照明，作业条件和现场应急消防措施由受让方负责。受让方应充分排查并消除现场安全隐患，清除周围积尘积花并备足消防器材，以及适当照明，预防火灾和触电等意外。

1.5  若在现场设备拆解搬运过程中发生事故，受让方应分析查明原因，必要时应立即通报转让方，严重情况的上报当地所属相关部门。

1.6  拆运资产不强行、不蛮干，做到文明作业，转让方现场工作人员有权纠正违规行为。

1.7  受让方必须加强作业人员的现场安全管理，不得在非拆装运区域自由走动，以免发生意外事故。

1.8  受让方任何人不得擅自进入厂区办公楼区域等非受让标的设备的场所，如有违反造成转让方损失的按市价新置赔偿，并承担一切后果。

2、搬运规定

2.1  受让方必须按时签订并遵守合同，并在付清交易价款及项目实施保证金后2个工作日内与转让方办理资产现场移交手续。资产移交给受让方时，受让方同时接受资产的现场管理责任，之后由受让方自行负责资产的完整性及一切风险，自行负责标的物资和作业人员的安全保卫管理。

2.2  受让方已确认熟悉转让方现场的搬运装车场地和进出路线，将严格按照当地政府的通行规定及转让方与相关部门的协商方案，妥善安排适宜的运输工具，遵守转让方的管理，按照转让方指定的运输路线进出厂。所有搬运装车运输的工具及其它费用均由受让方自理，约定期内所有出厂物资均视为已由受让方接收。

2.3  受让方应在进场前拿出具体的拆运设备计划交给转让方。

2.4  标的物资由受让方负责提货，搬运装车，受让方必须服从转让方现场管理，受让方报名前必须现场评估大型设备搬运出厂的路线、障碍等，搬运作业时不得损坏转让方厂房结构、墙体、室内吊顶、门窗、地坪、道路等。搬运大型设备时如需临时拆墙、门、地坪、道路等构筑物，必须保证建筑安全并征得转让方同意，搬运作业完毕由受让方负责承担恢复原状责任。

2.5  不在本次标的转让范围内的资产（保留使用的办公楼区域资产及办公楼、门岗值班室的室外水电不在本次评估转让范围内）不得拆卸搬运装车，如被拆除或损坏，应予赔偿，情节严重的，报请公安机关处置。同时在资产拆运过程中造成现场建筑损坏所带来的经济损失由受让方承担。

2.6  转让方管理人员应配合受让方的设备拆运，受让方在设备拆运过程中发生其他情况应及时与转让方现场管理人员进行沟通和协调，确保设备拆运顺利进行。

2.7  受让方进入场地作业的时间为每天早上8：00，撤离场地的时间为每天下午16：30，周六周日法定假期不安排提货作业。

2.8  本项目工期不得超过180日历天，以签订交易合同后15日起计算，以安全搬运、清运完所有标的资产、临时拆建筑、道路等恢复原状，拆除人员全部退场、且经转让方验收合格后方视为完工。若受让方延误工期，转让方按1万元/天的金额在受让方支付的项目实施保证金中扣收误期违约金。注：①因转让方原因，或自然灾害和社会性突发事件不可抗力因素（指地震、海啸、瘟疫、骚乱、戒严、暴动、战争，或经转让方确认的其他情形），可顺延工期。 ②项目实施保证金不足以支付误期违约金时，转让方有权追索。

本办法作为受让方与转让方签订《交易合同》的附件具有同等法律效力。